**АДМИИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.12.2021г. № 62

с. Никольское

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Никольского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Никольского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» за 2019 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Никольского сельского поселения в сети интернет.

Глава Никольского

сельского поселения О.В. Бабкина

Приложение № 1

к постановлению

администрации Никольского

сельского поселения

от 22.12.2021г. № 62

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» | Администрация Никольского сельского поселения | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры Никольского сельского поселения;  - снижение эксплуатационных затрат; - устранение причин возникновение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  - улучшение экологической обстановки Никольского сельского поселения | - Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры Никольского сельского поселения;  - снижение эксплуатационных затрат; - устранение причин возникновение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  - улучшение экологической обстановки Никольского сельского поселения | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Никольского

сельского поселения

от 22.12.2021г. № 62

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» | Всего | 321,0 | 321,0 | 321,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |