**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 27.12.2019г. № 246

с. Никольское

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от 21. 05. 2019 г. № 208 «Об утверждении Муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Никольского сельского поселения, Совет народных депутатов Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области.

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Никольского сельского поселения Аннинского района Воронежской области от 21.05. 2019 г. № 208 « Об утверждении Муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы" следующие изменения:

1.1 Муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы" изложить в новой редакции согласно приложению №1.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию.

Глава Никольского

сельского поселения: О.В. Бабкина

**Приложение №1**

**к решению Совета народных депутатов**

**Никольского сельского поселения**

**Аннинского муниципального района**

**Воронежской области**

**от 27.12. 2019 г. №246**

**Муниципальная программа**

**«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области»**

**в рамках регионального проекта**

**«Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023годы»**

2019 год

**П А С П О Р Т**

Муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Реализация регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы»  Указ Президента РФ от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (Пункт 14.Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям) |
| Наименование проекта | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2023 |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района |
| Соисполнители программы | Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области |
| Координирующий орган | Рабочая группа по определению приоритетных направлений развития автомобильных дорог местного значения Воронежской области (Приказ департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области «Об утверждении состава рабочей группы» от 18.07.2018 № 169) |
| Основные цели программы | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог местного значения с низшим типом покрытия (грунтовые дороги) путем проведения на данных дорогах мероприятий по устройству оснований и ремонту дорожных одежд с последующим переводом их в автомобильные дороги местного значения с переходным типом покрытия:  - соединяющие улицы внутри населенного пункта;  -развитие дорожной сети поселения;  - обеспечивающие связь с объектами социального значения.  Создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения в поселении;  Увеличение доли дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия.  Поддержание в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия |
| Основные задачи программы | Повышение уровня комплексного обустройства Никольского сельского поселения, за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  Обеспечение транспортной доступности социальных объектов, а также круглогодичную связь между улицами населённого пункта |
| Описание программы | Муниципальная программа, разрабатываемая и реализуемая в целях достижения показателей, установленных в проекте, должна предусматривать:  - учет дорожной сети муниципального образования Воронежской области;  - формирование пообъектных планов работ по годам;  - проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;  - плановые значения всех целевых показателей по годам;  - корректировку программы (ежегодно в IV квартале) в зависимости от ее фактического выполнения за отчетный период, перспективного плана, объемов выделяемого финансирования. |
| Принципы формирования объектов ремонта | 1) разделение дорожной сети муниципального образования на опорную и вспомогательную сеть.  Опорная сеть – дороги, соединяющие сельский населенный пункт с районным центром или крупные населенные пункты (с числом жителей более 500 человек) между собой; дороги, проходящие по центральным улицам населенного пункта; дороги, обеспечивающие транспортную доступность до объектов социального значения, а также являющиеся маршрутами движения общественного и школьного транспорта.  Опорная сеть должна иметь только асфальтобетонное покрытие, вспомогательная - покрытие переходного типа (из щебня или гравия, в т.ч. с возможностью устройства усовершенствованного типа покрытия)  2) составление карты ремонта автодорог муниципального образования в соответствии с перспективным перечнем объектов ремонта (в т.ч. с указанием социально-значимых объектов, количества жителей на улице, маршрутов движения с/х техники)  3) планирование мероприятий по ремонту дорог по принципу комплексного подхода и численности проживающих в населенном пункте жителей (свыше 500 человек)  4) ремонт автомобильных дорог, непосредственно граничащих с зонами жилой затройки (за исключением полевых грунтовых дорог)  5) соединение межселенных территорий с учетом целесообразности проведения ремонтных работ (отсутствие альтернативных вариантов транспортной доступности)  6) защита программ муниципальными районами в соответствии с подготовленной информацией |
| Источники финансирования | Средства областного бюджета, распределяемые по муниципальным районам в виде субсидий на основании методики расчета, утверждаемой постановлением правительства Воронежской области.  Средства местного бюджета |

**Протяженность автомобильных дорог общего пользования**

**в Никольском сельском поселении**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | Значение автомобильных дорог | Протяженность, км |
| 1. | Автомобильные дороги федерального значения | 0,39 |
| 2. | Автомобильные дороги регионального значения | 2,25 |
| 3. | Автомобильные дороги местного значения  в том числе | 18,193 |
| 3.1. | с усовершенствованным типом покрытия | 5,25 |
| 3.2. | с покрытием переходного типа | 3,937 |
| 3.3. | грунтовые дороги | 9,006 |
| **Итого** | | 20,83 |

**Структура автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**в Никольском сельском поселении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Значение автомобильных дорог | Протяженность, км | Доля в общей протяженности, % |
|  | Автомобильные дороги местного значения  в том числе | 18,193 | 100 |
| 1. | с усовершенствованным типом покрытия | 5,25 | 29 |
| 2. | с покрытием переходного типа | 3,937 | 22 |
| 3. | грунтовые дороги | 9,006 | 49 |

**Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области**

**по типам покрытия в разрезе населенного пункта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Протяженность, км | | | |
| Всего | в том числе | | |
| с усовершенствованным типом покрытия | с покрытием переходного типа | грунтовые дороги |
| ***1*** | *Никольское сельское поселение Аннинского района* | ***Село Никольское*** | ***18,193*** | ***5,25*** | ***3,937*** | ***9,006*** |

**Численность населения Никольского сельского поселения в разрезе населенных пунктов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Административно –  территориальные единицы | Территориальные единицы(населенные пункты) | Количество жителей |
|
| 1 | **Никольское сельское поселение** | с. Никольское | **923** |

**Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Никольского сельского поселения**

**Аннинского муниципального района Воронежской области**

**по типам покрытия в разрезе улиц**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Протяженность, км | | | |
| Всего | в том числе | | |
| с усовершенст-вованным типом покрытия | с покрытием переходного типа | грунтовые дороги |
| **1** | Никольское сельское поселение | **с. Никольское** |  | **18,193** | **5,25** | **3,937** | **9,006** |
| 1.1.1 |  |  | ул.Ленина | 2,950 | 1,85 | 0,6 | 0,5 |
| 1.1.2 |  |  | ул.Набережная | 2,275 | 0,7 | 1,575 | 0 |
| 1.1.3 |  |  | ул.Комарова | 1,100 | 1,1 | 0 | 0 |
| 1.1.4 |  |  | ул.Карла Маркса | 0,700 | 0 | 0,572 | 0,128 |
| 1.1.5 |  |  | ул.Буденного | 0,700 | 0 | 0 | 0,7 |
| 1.1.6 |  |  | ул.50 лет Октября | 1,955 | 1,2 | 0 | 0,755 |
| 1.1.7 |  |  | ул.Октябрьская | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 1.1.8 |  |  | ул.Никитина | 0,668 | 0 | 0,668 | 0 |
| 1.1.9 |  |  | ул.Космонавтов | 0,500 | 0 | 0 | 0,5 |
| 1.1.10 |  |  | ул.Крупской | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 1.1.11 |  |  | ул. Чапаева | 0,425 | 0 | 0 | 0,425 |
| 1.1.12 |  |  | ул. Заречная | 1.700 | 0 | 0,522 | 1,178 |
| 1.1.13 |  |  | ул.Мира | 2,0 | 0,4 | 0 | 1,6 |
| 1.1.14 |  |  | ул.Феоктистова | 0,400 | 0,220 | 0 | 0,220 |

**Характеристика объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Никольского сельского полселения Аннинского муниципального района Воронежской области**

**на период 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Годы реализации | | | | | | | | | | | | | | | Обоснование выбора объекта ремонта |
| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| км | млн. руб. | вид работ | км | млн. руб. | вид работ | км | млн. руб. | вид работ | км | млн. руб. | вид работ | км | млн. руб. | вид работ |
|  | **ИТОГО** |  |  | 0,572 | 1,937 | щебенение | 0,5 | 1,9 | щебенение | 0,5 | 1,213 | щебенение | 0,5 | 1,3 | щебенение | 0,4 | 1,3 | щебенение |  |
| ***1*** | **Никольское с/п** | ***С. Никольское*** | ***ул. Карла Маркса*** | 0,572 | 1,937 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вблизи массовой жилой застройки, обеспечение связи с дорогой с твердым покрытиеми социально значимыми объектами |
| 2 |  |  | **Ул. Феоктистова** |  |  |  | 0,147 | 0,4 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вблизи массовой жилой застройки, обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием  социально значимыми объектами |
| 3 |  |  | **ул. Чапаева** |  |  |  | 0,425 | 1,6 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вблизи массовой жилой застройки, обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием  социально значимыми объектами |
| 4 |  |  | **Ул .Ленина** |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,303 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | **Ул. 50лет октября** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,3 | **щебенение** |  |  |  | вблизи массовой жилой застройки, обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием  социально значимыми объектами |
| 6 |  |  | **Ул. 50 лет Октября** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 1,3 | щебенение |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | | | | | | | |
| Год | общая протяженность | Абсолютное значение | | | Относительное значение (доля в общей протяженности по видам покрытия) | | |
| Усовершенствованное покрытие, км | Покрытие переходного типа, км | Грунтовая дорога, км | усовершенствованного, % | покрытие переходного типа, % | грунтовых дорог, % |
| 2018 | 18,193 | 5,25 | 3,068 | 9,875 | 29% | 17% | 54% |
| 2019 | 18,193 | 5,25 | 3,937 | 9,006 | 29% | 22% | 49% |
| 2020 | 18,193 | 5,25 | 4,437 | 8,506 | 29% | 24% | 47% |
| 2021 | 18,193 | 5,25 | 4,937 | 8,006 | 29% | 27% | 46% |
| 2022 | 18,193 | 5,25 | 5,437 | 7,506 | 29% | 30% | 41% |
| 2023 | 18,193 | 5,25 | 5,837 | 7,106 | 29% | 32% | 39% |

**АКТ**

от 27.12. 2019 года

с. Никольское

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от 21. 05. 2019 г. № 208 «Об утверждении Муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы»

Мы нижеподписавшиеся, председатель комиссии по учету, рассмотрению предложений, замечаний Шустов Игорь Федорович и члены комиссии Филатова Оксана Михайловна, Перегудова Вера Михайловна, Губанов Дмитрий Александрович составили настоящий акт в том, что с 27.12. 2019 по 05.01. 2020 года с целью доведения до сведения жителей, проживающих на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района, обнародовано решение Совета народных депутатов Никольского сельского поселения № 246 от 27.12.2019 г. «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от 21. 05. 2019 г. № 208 «Об утверждении Муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы», в соответствии со ст. 46 Устава Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области в местах обнародования:

1. здание администрации Никольского сельского поселения – с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.60;
2. здание магазина – с. Никольское, ул. Ленина, д.69;
3. здание Никольского ДК – с. Никольское, ул. Ленина, д.92.

Подписи: /Шустов И.Ф./

/Филатова О.М./

/ Перегудова В.М./

/Губанов Д.А./

Глава Никольского

сельского поселения О.В. Бабкина